# ملف ترحيل مشروع e-HIMAYA إلى Claude

Oct 27, 2026 · @Yamen

المرجع الملزم هو ما اتفقنا عليه في مشروع ء-حماية على Claude: التصور الشامل (23 أكتوبر)، وطلب التغيير المعتمد (20 أكتوبر)، والمقارنة مع ChatGPT (24 أكتوبر)، وحوصلة التقدم (26 أكتوبر). ما يخالفه في جلسات ChatGPT التسع أو في النسخة الأولى من هذا الملف يُلغى، وما يضيف قيمة يُقترح للاعتماد. الجدولان التاليان يبيّنان الفرز، وبقية الأقسام توثّق محتوى ChatGPT للمرجعية فقط.

## يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه

أربعة عشر بنداً تخالف ما اتفقنا عليه في Claude، وكلها تُلغى. منها ثلاثة بنود وردت في النسخة الأولى من هذا الملف نفسه (1 و7 وتحفّظي 2).

| # | ما ورد في ChatGPT أو في هذا الملف | المصدر | المتفق عليه في Claude | الحكم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جلسة «بدء تنفيذ المشروع» هي المرجع، وتُراجَع حزمتها (378 ملفاً) قبل أي تطوير | النسخة الأولى من هذا الملف | مستودع ء-حماية هو المرجع؛ نأخذ من ChatGPT الأفكار فقط، ولا يُنقل أي كود (24 أكتوبر) | يُلغى |
| 2 | الحالة: 4 مراحل (Dev 01–08)، أو نسب 88–100% لكل مجال | الجلسات 4 و5 و9 | 25 مرحلة مدموجة، 136 من 152 متطلباً وظيفياً (89.5%)، وغير الوظيفية 79%، بترقيم Claude (1 إلى 11، A، B1… P6b) | تُعتمد أرقام Claude وترقيمه |
| 3 | قاعدة SQLite، وPostgreSQL 16 مصمّم غير مختبر | الجلستان 7 و9 | PostgreSQL 17 مع PostGIS وpgvector، 43 ترحيلاً، وعزل الولايات بـ RLS | Claude |
| 4 | Firebase خادماً أساسياً، وRedis Streams للأحداث | الجلسات 1 و4 و7 | NATS JetStream للزمن الحقيقي، وFirebase للإشعارات فقط، وSeaweedFS وtusd للملفات | Claude |
| 5 | تطبيق Android أصلي، أو صفحة ويب للمواطن | الجلستان 1 و9 | تطبيق Flutter واحد لأندرويد وiOS، وتطبيق مستقل للأعوان (ehimaya_staff) | Claude |
| 6 | لوحة Streamlit أو HTML أو React «NASA» ثلاثية الأبعاد، وخرائط Mapbox | الجلسات 1 و4 و5 و9 | React بنظام تصميم موحّد، وMapLibre، وشاشة قيادة موحّدة لكل قاعة | Claude |
| 7 | Kubernetes وIstio وArgoCD وTerraform ونشر على AWS، أو Docker Compose فقط (تحفّظي 6) | الجلستان 4 و5، وهذا الملف | حاويات مصلّبة بالبنية المبنية، ومركز بيانات داخل تونس (السيادة على المعطيات) | يُلغى، ولا سحابة أجنبية |
| 8 | اختيار الصفة (مواطن، متطوع، مؤسسة) في الشاشة الأولى، وقراءة رقم الهاتف آلياً، وOTP بالبريد للمتطوع عند التسجيل | الجلسة 7 | الدخول برقم الهاتف ورمز SMS أو كضيف؛ البداية مواطن أو مؤسسة؛ المتطوع ترقية لاحقة برمز بريد وموافقة إدارية | Claude |
| 9 | واجهة للتحكم في الدرون، وأوامر آلية من التنبؤ، وSOAR يعزل الحسابات آلياً | الجلستان 4 و5 | لا تكليف آلي من الذكاء الاصطناعي، والقرار للإنسان، والعينان الأربع للعمليات الحساسة | Claude |
| 10 | تتبّع موقع المستعمل الحي (Live Tracking) | الجلسة 1 | لا تتبّع في الخلفية؛ سجل المواقع 72 ساعة بموافقة صريحة، مبني ومعطّل حتى ترخيص الهيئة (F-APP-76) | Claude |
| 11 | كشف الأشخاص آلياً في بث الدرون | الجلسة 4 | البحث عن شخص مفقود مبني ومعطّل حتى الترخيص (F-DSH-31) | Claude |
| 12 | مشروع مستقل لكشف الحرائق بـ YOLO (SpectraX وFire_Smoke_Detection) | الجلسة 8 | الكاشف يعمل في خدمة الذكاء المحلية بـ YOLOX، والنسخة v3 تُدرَّب على صور مفتوحة الرخصة (P6b). ملاحظة: نماذج Ultralytics برخصة AGPL-3.0 | يندمج في P6b، ولا مشروع موازٍ |
| 13 | Startup بنموذج ربحي | الجلسة 1 | القاعدة 4: لا إعلانات ولا تتبّع، والمنصة للديوان | يُلغى كل دخل من إعلانات أو معطيات |
| 14 | القراءة الآلية للرقم مع OTP صامت بديلاً (تحفّظي 2) | هذا الملف | الدخول برمز SMS منجز (المرحلة A) | يُلغى التحفّظ |

بنود متوافقة بين الطرفين ولا تحتاج شيئاً: حصة 5 بلاغات مجهولة لكل تثبيت، واللغات الثلاث في اللوحة، وفصل القاعة المركزية عن الجهوية، والتحديث الحي مع حماية المسودات، والمكافآت بعد التحقق، والسيادة على المعطيات والقانون 63 لسنة 2004.

## ما أقترح اعتماده

أدمجت هنا أفكار ChatGPT المؤجلة في قائمة انتظار مشروع Claude (وثيقة المقارنة، 24 أكتوبر) مع الأفكار الجديدة. النتيجة تسعة بنود تنتظر قرارك، وبندان منجزان أصلاً. لا يبدأ أي بند إلا بعد اختيارك «موافق»، ويُعاد تصميمه بما يناسب البنية القائمة قبل التطوير.

| # | الفكرة | المصدر | في قائمة انتظار Claude | الوضع اليوم | الاقتراح | الحجم | قرارك |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عمود «القبول الرسمي» منفصل عن نسبة التطوير، وسجل قرارات مهيكل (الجهة، الدليل المطلوب، الوظيفة المعطّلة) | ChatGPT، الجلسة 9 | البند 1، مؤجل إلى نهاية المرحلة الجارية | لم يُنفّذ: حوصلة 26 أكتوبر ما زالت تقول 100% لكل مرحلة، والقرارات قائمة نصية | تنفيذهما معاً، مع إضافة قرارين غائبين: OPS-01 (قيم SLO وRTO وRPO) وAI-01 (عتبات كشف النار والدارجة بمصادقة لجنة مستقلة) | صغير | [قرار صاحب المشروع] |
| 2 | التمارين المكتبية بين الولايات: تخطيط، موافقة كل ولاية، مراجع مستقل، سحب الموافقة | ChatGPT، الجلسة 9 (مرحلته 4) | البند 7، شرطه موافقتك على النطاق | محاكاة «ماذا لو» فقط | مرحلة مستقلة بعد P6، تستعمل شريط البيئة المنجز | كبير | [قرار صاحب المشروع] |
| 3 | الحساسات: الأمطار ومستوى المياه والحرارة للإنذار بالفيضانات | ChatGPT، الجلسة 9 | البند 8، شرطه مصدر حساسات حقيقي | الطقس فقط | بعد تحديد المصدر، وإلا [SIM] | متوسط | [قرار صاحب المشروع] |
| 4 | السلامة الساحلية: سجل الشواطئ وخصائصها، ومؤشر خطر الغرق اليومي، والتنبيه عند الاقتراب (موسّع من وثيقة E-Himaya، 27 أكتوبر) | ChatGPT، الجلسة 1 وملف Excel | جديد | تقرير وضع للشواطئ فقط | يُنجز طبقةً ضمن البند 10، مع مؤشر خطر موسمي | متوسط | [قرار صاحب المشروع] |
| 5 | كاميرات ثابتة في أبراج المراقبة بكشف محلي (Raspberry Pi) تبث إلى MediaMTX | ChatGPT، الجلسة 8 | جديد، يرتبط بالبند 10 (تدريب الكاشف v3) | الكشف على بث التطبيق فقط | تجربة ضمن التجربة الميدانية، بالنموذج v3 | متوسط | [قرار صاحب المشروع] |
| 6 | مكتبة الأحداث: روزنامة ذكية وبحث بين تاريخين ومرفقات كل تدخل | ChatGPT، الجلسة 6 | جديد | الذاكرة الوطنية (المرحلة 8) | روزنامة بستة مستويات (يوم، أسبوع، شهر، ثلاثي، سداسي، سنة) مع رسوم بيانية ومؤشرات لكل فترة؛ المواصفة أسفل البند 10 | صغير | [قرار صاحب المشروع] |
| 7 | الدرون مصدر بث فقط: قياسات للقراءة، وسياج جغرافي، ومحاكاة SITL | الوثيقة ذات الـ 21 محوراً | جديد | بث من التطبيق وحائط الشاشات | بعد الترخيص، دون أي أوامر طيران | متوسط | [قرار صاحب المشروع] |
| 8 | Captcha بعد 3 محاولات فاشلة، وكلمة مرور من 8 أحرف فأكثر | البطاقة الوصفية PDF | قرار معلّق في التصور الشامل (طول كلمة المرور) | غير محسوم | ينطبق على حسابات كلمات المرور (الأعوان وبوابة المؤسسات)، لا على دخول المواطن برمز SMS | صغير | [قرار صاحب المشروع] |
| 9 | بطاقات النماذج (Model Cards) وقياس النتائج السلبية الخاطئة حسب الظروف | الوثيقة ذات الـ 21 محوراً | جديد، يرتبط بالبند 10 | غير موثّق في الحوصلة | تُضمّ إلى P6b والقرار AI-01 | صغير | [قرار صاحب المشروع] |
| — | شريط البيئة الدائم (محاكاة، تجربة، إنتاج) | ChatGPT، الجلسة 9 | البند 2 | منجز في المرحلة UI-2 | لا شيء | — | منجز |
| — | حماية المسودات من التحديث الحي | ChatGPT، الجلسة 9 | البند 3 | منجز في المرحلة UI-2 | لا شيء | — | منجز |
| 10 | طبقات الخريطة من OpenStreetMap وإدارتها بيد مدير النظام: الاستيراد بصيغ مختلفة، ومن يرى أي طبقة، والمعطيات التي تظهر عند النقر | طلبك، 27 أكتوبر | جديد، يوسّع المرحلة B1 (طبقات الخريطة) | طبقات مبرمجة في الشيفرة، بلا إدارة من الواجهة | المواصفة أسفل الجدول، ويندمج فيها البند 4 | متوسط إلى كبير | موافق (طلبك 27 أكتوبر) |
| 11 | نافذة بحث لأصحاب القرار: بحث سريع ومتقدم، واستخراج التقارير والإحصائيات، والمقارنة بين فترتين | النص الرسمي للمحاور، طلبك 27 أكتوبر | جديد، يوسّع المرحلة 8 (التحليلات والتقارير الدورية) | تقارير دورية وتحليلات؛ المقارنة بين فترتين غير موثّقة | المواصفة أسفل البند 10 | متوسط | موافق (طلبك 27 أكتوبر) |
| 12 | برامج التركيز الموسمية: نقاط النجدة بالطرقات، المراكز الموسمية، التركز بالشواطئ، وأي برنامج آخر، تُدوَّن في المنظومة أو تُستورد (xlsx، csv، json) وتظهر طبقات مؤرّخة | طلبك وبرامج صائفة 2026، 27 أكتوبر | جديد، يبني على البند 10 (الطبقات) | البرامج في وثائق Word خارج المنظومة | المواصفة أسفل الوثيقة، ونموذج الاستيراد جاهز | متوسط | موافق (طلبك 27 أكتوبر) |
| 13 | محور الكارثة والواجهات القيادية: القيادة تفتح محوراً وتلحق به التدخلات، الوالي يتابع ولايته ويوصي ويقرر، الوزير يتابع وطنياً ويوصي ويقرر | طلبك وثلاث صور مرجعية، 27 أكتوبر | جديد، يبني على القاعات الجهوية والمركزية والبند 10 (الطبقات) | التدخلات تُدار فرادى، ولا واجهة للوالي ولا للوزير | المواصفة أسفل الوثيقة | كبير | موافق (طلبك 27 أكتوبر) |

فكرتان من ChatGPT استُبعدتا في مشروع Claude وتبقيان مستبعدتين: سجل أحداث يُبنى يدوياً (يوفّره NATS JetStream)، ورفض التشغيل خارج وضع المحاكاة (عندنا العكس: الإنتاج يرفض أي محاكي).

## البند 10: طبقات الخريطة وإدارتها

مدير النظام يستورد الطبقات، ويعتمدها بعد التحقق، ويحدد من يراها وما يظهر منها لكل دور. يوسّع هذا البند المرحلة B1 المنجزة، ويبني على MapLibre وPostGIS الموجودين، ويمر بالمراجعة ثم إعادة التصميم ثم التطوير في مشروع Claude.

### 1. الاستيراد والتحقق من المصادر

الصيغ المقبولة: GeoJSON، وCSV أو Excel بعمودين للإحداثيات، وKML، وGeoPackage، وShapefile مضغوطاً. كل الطبقات تُرفع إلى الخادم وتظهر على خريطة المدير، محجوبة عن بقية الأدوار إلى أن يكشفها المدير بقرار. نتائج الفحوص أدناه لا تمنع الرفع، بل تظهر للمدير شارات جودة على كل طبقة وعنصر ليقرر عن بينة.

| الفحص | ما يُتحقق منه | عند الفشل |
| --- | --- | --- |
| الصيغة والإحداثيات | ملف سليم، نظام WGS84، نقاط داخل حدود تونس ومُسندة إلى ولاية ومعتمدية | العنصر يُرفض مع سببه في تقرير الاستيراد |
| التكرار | نفس الاسم والنوع في أقل من 50 م | يُعرض للدمج أو الإبقاء |
| المصدر والتاريخ | معرّف OSM لكل عنصر وتاريخ الاستخراج | الطبقة تبقى مسودة |
| المطابقة مع المرجع الرسمي | المستشفيات والمصحات ومراكز الحماية المدنية تُقارن بقوائم الديوان ووزارة الصحة | العنصر يُوسم «غير مؤكد» ولا يظهر للمواطن |
| الرخصة | معطيات OSM برخصة ODbL: إشارة «© OpenStreetMap contributors» على الخريطة | لا نشر دون الإشارة |

القوائم الرسمية للمستشفيات ومراكز الحماية موجودة أصلاً ضمن «ما ينتظر الديوان». وإلى أن تصل، تُنشر طبقات OSM بشارة «المصدر: OpenStreetMap، غير مصادق عليها».

### 2. لوحة إدارة الطبقات (مدير النظام فقط)

- استيراد ملف، ومعاينة على الخريطة، وربط الحقول (الاسم، الهاتف، النوع…) بالحقول الموحّدة.

- اسم الطبقة باللغات الثلاث، والأيقونة واللون من نظام التصميم، وترتيب الظهور.

- من يرى الطبقة: اختيار الأدوار، والنطاق (وطني أو ولايات بعينها)، وهل تظهر مفعّلة بالتلقائية.

- ما يظهر عند النقر على نقطة: اختيار الحقول لكل دور على حدة، وزر «اتصل» و«الاتجاه» اختياريان.

- نشر، إيقاف، استبدال بنسخة أحدث، والرجوع إلى نسخة سابقة. كل تغيير في سجل التدقيق بالفاعل والوقت.

### 3. من يرى ماذا ولأي غرض

الطبقات كلها على الخادم، والمدير يرفعها وينظّفها ويحدد حقولها. أما الرؤية فتتبع غرض كل مستعمل:

| المستعمل | الغرض | ما يراه | ما يستطيع فعله |
| --- | --- | --- | --- |
| المواطن | حقه في معرفة أقرب مرفق إليه | أربع طبقات مكشوفة له دائماً: المستشفيات، المصحات، الصيدليات، مقرات الحماية المدنية | «الأقرب إليّ» حسب موقعه بموافقته: المسافة على الطريق، والاتجاه، والاتصال |
| عون القاعة (أثناء التوجيه) | إدارة التدخل | مكان الحادث من موقع البلاغ، ومواقع الفرق المكلّفة في طريقها إليه | يضيف على الخريطة ما تقتضيه العملية من الطبقات العملياتية (مثلاً أقرب مستشفى للحادث)، فيحسب النظام المسافة الفاصلة وأقرب مسلك وزمن الوصول |
| الفريق الطبي والقائد الميداني | النقل والإحالة | الطبقات الصحية والعملياتية التي يكشفها المدير لدوره | أقرب مستشفى من مكان الحادث والمسلك إليه |
| الوزير (رئيس اللجنة المركزية) | القيادة الوطنية | الطبقات الحساسة (النفط والغاز، الثكنات) إلى جانب بقية الطبقات | اطلاع مسجّل، ولا تظهر هذه الطبقات لغيره |
| مدير النظام | الإدارة | كل الطبقات للرفع والتنظيف | الرفع، الحقول، الكشف أو الحجب للأدوار المهنية، ولا يكشف الطبقات الحساسة لغير الوزير |

المسافة تُحسب على شبكة الطرق بخدمة التوجيه الموجودة (المرحلة 7)، لا بخط مستقيم. وتعقّب الفرق في اتجاه الحادث يعتمد على تطبيق الأعوان (P4a: المتابعة الحية)، فيصل معه. التعقّب يخص أعوان الديوان في مهمة فقط، لا المواطنين.

طبقات المواطن الأربع تُنشر بعد تنظيفها حسب تقرير الجودة: إعادة تصنيف المستشفيات، والصيدليات المسماة فقط، ومقرات الحماية المدنية بعد مطابقتها مع قائمة الديوان لأنها ناقصة اليوم (64 عنصراً).

### 4. التفاعل مع الخريطة (التطبيق واللوحة)

- التكبير والتصغير بالأزرار والأصابع وعجلة الفأرة، والتحريك بالسحب، وزر «موقعي».

- قائمة الطبقات: يفعّل المستعمل أو يخفي ما يسمح به دوره فقط.

- تجميع النقاط المتقاربة عند التصغير، وفصلها عند التكبير.

- النقر على نقطة يفتح بطاقة بالحقول التي اختارها المدير لهذا الدور، بلغة المستعمل، وتقرؤها قارئات الشاشة.

- «الأقرب إليّ» (B1) يقرأ من نفس الطبقات المنشورة.

### 5. التقنية (في البنية القائمة)

جداول الطبقات والعناصر وإعدادات الظهور في PostGIS، والاستيراد بـ GDAL (ogr2ogr)، والعرض بـ MapLibre في اللوحة والتطبيق. الخادم هو الحكم: يرسل لكل دور الطبقات والحقول المسموح بها فقط، ولا يكتفي بإخفائها في الواجهة. الطبقات الكبيرة تُقدّم ببلاطات متجهية، وطبقات المواطن تُحفظ في الهاتف للعمل دون اتصال.

### 6. معايير القبول

- ملف بكل صيغة مقبولة يُستورد، والعناصر المرفوضة تظهر بسببها.

- طبقة محجوبة عن دور لا تصله عبر الـ API، والكشف أو الحجب يسري دون نشر نسخة جديدة.

- المواطن لا يستلم حقلاً لم يسمح به المدير، حتى لو طلبه مباشرة من الـ API.

- الطبقات الحساسة لا تصل عبر الـ API إلا إلى حساب الوزير، وكل اطلاع عليها مسجّل. ومسافة «الأقرب» محسوبة على شبكة الطرق.

- الرجوع إلى نسخة سابقة يعيد الطبقة كما كانت، وكل عملية في سجل التدقيق.

- إشارة OpenStreetMap ظاهرة في كل خريطة تعرض طبقة منه.

### 7. ما أحتاجه منك للبدء

- ☒ ملفات قاعدة OpenStreetMap: استُلمت وفُحصت في 27 أكتوبر (التقرير أدناه)

- ☒ مبدأ الرؤية حسب الغرض: المواطن أقرب مرفق، وعون القاعة ما تقتضيه العملية، والوزير الطبقات الحساسة (قرارك، 27 أكتوبر)

- ☐ مراجعة العناصر المشكوك فيها في الطبقات العامة (ملف osm_review_public_layers.csv، 457 سطراً)، من لوحة المدير بعد الرفع

- ☐ قائمة مقرات الحماية المدنية من الديوان

### 8. تقرير جودة قاعدة OpenStreetMap (27 أكتوبر)

القاعدة سليمة تقنياً وقابلة للاستيراد، لكن طبقات المواطن الأربع تحتاج مراجعة قبل النشر. 33 طبقة و 16,772 عنصراً نقطياً، إلى جانب الخطوط والمساحات. كل عنصر له معرّف OSM ورابطه، ولا معرّف مكرر، ولا عنصر خارج حدود تونس، والأعداد متطابقة بين صيغ GeoJSON وCSV وJSON.

| الطبقة | العدد | بالاسم | بالهاتف | ما وجدته | الحكم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المستشفيات | 241 | 91% | 22% | 63 عنصراً (26%) تصنيفه مشكوك: مصحات ومراكز صحة أساسية وشبه صيدليات، و26 اسماً مكرراً | للمواطن بعد إعادة التصنيف |
| المصحات | 165 | 90% | 21% | 26 عنصراً مشكوكاً (تصفية، مخابر، مستوصفات)، و24 اسماً مكرراً | للمواطن بعد المراجعة |
| الصيدليات | 794 | 69% | 21% | 241 صيدلية بلا اسم، و3 شبه صيدليات | للمواطن: المسماة فقط |
| الحماية المدنية | 64 | 67% | 4% | 53 بلا نوع (مركز، فرقة، إدارة)، و21 بلا اسم، والتغطية تبدو ناقصة | لا تُنشر قبل قائمة الديوان |
| الشواطئ | 242 مساحة | 20% | — | أغلبها بلا اسم، في 13 ولاية ساحلية | للأعوان الآن، وللمواطن بعد التسمية (مع ملف Excel) |
| الغابات، الأودية، البحيرات والسدود، السكك | 796 / 1,973 / 570 / 2,580 | — | — | هندسة سليمة، أسماء قليلة | جاهزة للأعوان (حرائق وفيضانات) |
| المدارس، المعاهد، الكليات، الجامعات، دور المسنين، دور العبادة، الملاعب، المغازات، النزل | 2,391 / 776 / 41 / 40 / 12 / 2,340 / 643 / 790 / 1,016 | 66–100% | 0–17% | أماكن تجمّع وفئات هشّة؛ دور المسنين ناقصة جداً | للأعوان |
| المصانع، الشركات، محطات البترول | 1,279 / 868 / 797 | 65–90% | 0–19% | 152 تكراراً محتملاً في المصانع (نفس الاسم في أقل من 50 م) | للأعوان بعد دمج التكرار |
| النفط والغاز، الثكنات | 179 / 12 | 8% / 50% | — | — | حساسة: بالتفويض فقط |
| الشرطة، الحرس الوطني، الوزارات | 244 / 82 / 53 | 61–100% | 0–7% | — | للأعوان فقط |
| المطارات، محطات القطار والحافلات، المواقف | 22 / 319 / 193 / 3,325 | 74–95% | 0–1% | — | للأعوان |
| مقرات الولايات | 20 | 100% | 0% | 14 ولاية فقط من 24، وسليانة مكررة ثلاث مرات | غير صالحة، تُستبدل بقائمة رسمية |
| مقرات المعتمديات | 63 | 100% | 0% | 63 من أصل 279 معتمدية | غير صالحة كمرجع |
| أعمدة الماء للإطفاء | 3 | 0% | — | 3 فقط لكل تونس | غير صالحة |

ملاحظات على كل الطبقات:

- المعتمدية فارغة في كل العناصر، والولاية موجودة. الحل: يُحسب الاثنان عند الاستيراد من حدود الولايات الـ 24 والمعتمديات الـ 279 الموجودة في قاعدة ء-حماية، لا من الملف.

- لا تاريخ استخراج في الملفات. يُسجَّل تاريخ 27 أكتوبر 2026 كحدّ أقصى، ويُضاف التاريخ إلى سكريبت الاستخراج مستقبلاً.

- صيغ لا تُستورد: ملفات TIFF صور نقطية للنقاط لا معطيات فيها، وall_points وall_layers تجميع مكرر للطبقات. المصدر المعتمد للاستيراد هو مجلد GeoJSON.

- الرخصة: إشارة «© OpenStreetMap contributors» إلزامية على كل خريطة.

### 9. طبقات لوحة العمليات والقيادة الميدانية

الطبقات السبع الواردة في محور «لوحة القيادة الميدانية والفاعلية» تُدرج في الخريطة نفسها، ويفعّلها عون القاعة أو يخفيها حسب الحاجة. خمس منها تتطابق مع ما اتفقنا عليه، واثنتان تحتاجان ضابطاً لأنهما تمسّان موقع الأشخاص.

| الطبقة | مصدر معطياتها | الوضع في Claude | الضابط |
| --- | --- | --- | --- |
| مواطنون في مكان الحادث أو على بعد 200 م | المبلّغون عن هذا الحادث بالموقع الذي أرسلوه، ومن فعّل مشاركة موقعه بموافقته | يتعارض جزئياً: الاتفاق هو لا تتبّع في الخلفية دون موافقة، وسجل المواقع معطّل حتى ترخيص الهيئة | لا تظهر إلا المبلّغون والموافقون صراحة، لأعوان الحادث فقط، وتُمحى بغلقه. لا رصد لكل من يحمل التطبيق |
| المتطوعون حسب الاختصاص والكفاءة | ملفات المتطوعين (المهارات، الجاهزية) | موجود: المهارات ومشاركة الموقع أثناء المهمة بموافقة | الموقع الحي أثناء الجاهزية أو المهمة فقط |
| المؤسسات الرسمية | طبقات OSM (وزارات، مقرات، أمن) وسجل المؤسسات المسجّلة | متوافق | بيانات المؤسسة الحساسة عند حادث فقط (القاعدة المعتمدة) |
| لوجستيك وحدات الحماية المدنية | الوحدات والشاحنات وحالاتها | الوحدات موجودة؛ مواقعها الحية مع تطبيق الأعوان (P4a) | — |
| نقاط التزويد | محطات البترول (797 في OSM)، ونقاط الماء للإطفاء | جديد | نقاط الماء غائبة (3 في OSM)، تنتظر قائمة من الديوان |
| نقاط الحرارة على الشواطئ | بؤر الحوادث السابقة (غرق، إنقاذ) على طبقة الشواطئ | البؤر موجودة (المرحلة 8)، والشواطئ من البند 4 | الاكتظاظ اللحظي يحتاج مصدراً لا نملكه؛ الحرارة هنا تاريخية وموسمية |
| المستشفيات | OSM بعد التنظيف | من البند 10 | — |

التواصل بالنقر على نقطة: النقر على مبلّغ أو متطوع أو وحدة يفتح مكالمة أو رسالة عبر المنصة (المقسم Asterisk)، فلا يظهر رقم المواطن للعون. هذا ينسجم مع قاعدة «ولاية المبلّغ وهاتفه في سجل مقيّد»، وكل اتصال يُسجّل في الخط الزمني للحادث.

### 10. مكتبة الأحداث بالروزنامة (البند 6)

لم أستطع التحقق من هنا مما بنيته في الذاكرة الوطنية، لأن المستودع غير متاح في هذه الجلسة. المطلوب الذي يُفحص ويُستكمل:

- العرض بستة مستويات: يوم، أسبوع، شهر، ثلاثي، سداسي، سنة، مع الانتقال بينها دون فقدان التصفية.

- النقر على يوم أو حادث يفتح ملفه الكامل: الوثائق، الصور، الصوت، الفيديو، الخط الزمني، مع الصلاحيات وسجل كل تنزيل.

- لكل فترة مؤشرات (KPIs): عدد الحوادث حسب النوع، زمن التكفل، زمن الوصول، المصابون، المساحات المحروقة، نسبة البلاغات المؤكدة.

- ورسوم بيانية (Charts): التطور الزمني، التوزيع حسب النوع والولاية، وخريطة حرارية للفترة.

### 11. نافذة البحث والتقارير لأصحاب القرار (البند 11)

- بحث سريع: خانة واحدة بالرقم المرجعي أو المكان أو الكلمة، باللغات الثلاث وبالدارجة.

- بحث متقدم: الفترة، الولاية والمعتمدية، النوع والنوع الفرعي، الخطورة، الحالة، المصدر (تطبيق، مكالمة، SMS)، الوحدات المكلّفة، والمؤسسات المعنية، مع حفظ البحث لإعادته.

- المقارنة بين فترتين: المؤشرات نفسها جنباً إلى جنب، بالفارق بالعدد والنسبة (مثلاً صيف 2025 مقابل صيف 2026).

- التصدير: تقرير PDF أو XLSX بلغة المستعمل، فيه معايير البحث وتاريخ الاستخراج.

- الصلاحيات: النتائج تحترم نطاق الحساب (وطني أو ولاية)، والإحصائيات مجمّعة دون معطيات شخصية، كما في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

## البند 4 موسّعاً: السلامة الساحلية

مصدر هذا القسم وثيقة «منصة ءحماية E-Himaya» المستلمة في 27 أكتوبر (نظام SmartCoast لمراقبة الشواطئ). أفكارها تُدمج في ء-حماية وحدةً للسلامة الساحلية، لا نظاماً مستقلاً أو تطبيقاً ثانياً.

### ما يتعارض مع ما اتفقنا عليه (نشير إليه ونتركه)

| # | ما ورد في الوثيقة | المتفق عليه في Claude |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firebase خادماً ومصادقة وتخزيناً وCloud Functions | خادم ء-حماية وPostgreSQL وKeycloak في مركز بيانات داخل تونس؛ Firebase للإشعارات فقط |
| 2 | تتبّع كل المستعملين في الزمن الحقيقي، ومراقبة مواقعهم في غرفة القيادة | لا تتبّع في الخلفية؛ التعقّب لأعوان الديوان في مهمة فقط |
| 3 | إرسال تنبيه آلي لكل المستعملين في منطقة الخطر | التنبيه الجغرافي بالعينين الأربع، والإنذار العام باسم السلطة معطّل حتى التفويض (LGL-06) |
| 4 | تطبيق Android مستقل باسم SmartCoast، وسوق وخطة أعمال موجّهة للنزل والبلديات | تطبيق Flutter واحد، والمنصة للديوان دون نموذج ربحي |
| 5 | نموذج يتعلم ويُعاد تدريبه تلقائياً كل يوم | كل نسخة نموذج تُقيّم ويوافق عليها مدير النماذج وتُوثَّق قبل النشر |
| 6 | أدوار Admin وRegional وLocal في Firebase | مصفوفة الصلاحيات المعتمدة (RBAC مع ABAC وRLS) |
| 7 | «جودة المياه: تقدير منطقي حسب المنطقة» | لا قيمة دون مصدر؛ تُؤخذ من التقارير الرسمية أو تُترك فارغة |
| 8 | أهداف ثابتة كحقائق: استجابة أقل من ثانيتين، دقة توقع أكثر من 70% | الأهداف تُحدد بعد القياس في القرارين OPS-01 وAI-01 |
| 9 | مراحل وطنية من 1 إلى 4 تنتهي بالنشر الوطني | خطة ء-حماية وترقيمها، ثم التجربة الميدانية في ولاية واحدة |

### الأفكار التي تُدمج

| # | الفكرة | كيف تُدمج في ء-حماية |
| --- | --- | --- |
| أ | بطاقة لكل شاطئ: الطول، نوع الرمال، التيارات، حرارة المياه، العلم الأزرق، التصنيف (سياحي، بيئي، محلي)، الحراسة | حقول طبقة الشواطئ (البند 10)، لكل حقل مصدره وتاريخه: OSM، قوائم APAL، تقارير جودة المياه الرسمية، ONTT، والديوان للشواطئ المحروسة |
| ب | مؤشر خطر الغرق لكل شاطئ ويوم، من الطقس والأمواج والإقبال والحوادث السابقة، بألوان أحمر وأصفر وأخضر | مؤشر مفسَّر لدعم القرار، يبدأ بقواعد معلنة ثم نموذج بعد القرار AI-01؛ يظهر في اللوحة ونشرة يومية للقاعات الساحلية |
| ج | الطقس البحري: ارتفاع الأمواج والتيارات، وتحديث رسمي كل ساعة من المعهد الوطني للرصد الجوي | توسيع خدمة الطقس الموجودة (المرحلة 7) بمصدر بحري؛ المصدر الرسمي أولاً والمفتوح بديلاً |
| د | تحذير المواطن عند الاقتراب من شاطئ خطر | بموافقة المواطن، ويُحسب في الهاتف نفسه: ينزّل التطبيق مناطق الخطر ويقارنها بموقعه محلياً، فلا يُرسَل موقعه إلى الخادم |
| هـ | أخطر 10 شواطئ، والتحليل حسب الولاية والنوع، ومقارنة مناطق الغرق | لوحة ساحلية ضمن البند 11 (البحث والتقارير) ومكتبة الأحداث |
| و | أجهزة لوحية لفرق الإنقاذ في مراكز الحراسة، ترسل التنبيه وتحدّث الوضع | «وضع مركز الحراسة» في تطبيق الأعوان (P4a)، مع تقرير وضع الشواطئ الموجود |
| ز | بروتوكول تقييم: دقة GPS، زمن وصول التنبيه، استهلاك البطارية، مقارنة التوقع بحالات حقيقية | يُضمّ إلى التحصين (P6a) وإلى قياس النماذج (البند 9) |

ما لا يُؤخذ: النص التسويقي وخطة الأعمال، والأرقام غير الموثّقة عن عدد الشواطئ. أما نص العرض أمام الجهات المختصة فيُعاد عند الحاجة باسم ء-حماية.

### فحص ملف Tunisia_Beaches_Dashboard.xlsx (27 أكتوبر)

الملف لا يصلح مصدراً لطبقة الشواطئ: أغلب محتواه مولّد، لا مأخوذ من مصدر. أُرسل مرتين بالمحتوى نفسه، وفيه 150 شاطئاً في 8 ولايات.

| الفحص | النتيجة |
| --- | --- |
| الأسماء | 131 اسماً مؤقتاً مرقّماً (مثل «شاطئ سوسة 122»)، و19 اسماً حقيقياً فقط (عين مريم، رفراف، الحمامات، القنطاوي، سيدي فرج قرقنة، سيدي محرز جربة…) |
| الإحداثيات مقابل شواطئ OSM | 4 فقط على أقل من 500 م من شاطئ حقيقي، و124 على أكثر من 5 كم، و78 على أكثر من 20 كم |
| الخصائص (الرمال، الانحدار، التيارات، الأمواج، الإقبال) | موزّعة بالتساوي تقريباً على ثلاث قيم، كما في القيم العشوائية |
| المخاطر | في الـ 150 سطراً كلها: خطر التيارات = خطر الغرق − 1، وخطر التلوث = خطر الغرق − 2، وRisk Score = خطر الغرق. ولا علاقة بين قوة التيارات وخطر الغرق |
| التغطية | غياب ولايات ساحلية: تونس، أريانة، بن عروس، جندوبة (طبرقة) |

القرار المقترح: لا تُستورد القيم ولا الإحداثيات. المرجع الهندسي هو 242 شاطئاً من OSM، وتُستعمل الأسماء الحقيقية التسعة عشر لاقتراح تسمية المساحات غير المسماة في OSM بمراجعة المدير. أما الخصائص والمخاطر فتُؤخذ من المصادر الرسمية في الفكرة «أ»، ومن سجل حوادث ء-حماية نفسها.

### استكمال الشواطئ بالتموقع الجغرافي (27 أكتوبر)

أصبحت طبقة الشواطئ 267 شاطئاً لكل منها اسم مقترح ودرجة ثقة، بعد أن كانت 242 شاطئاً 80% منها بلا اسم. المصدر: استعلام مباشر لـ OpenStreetMap (Overpass) بتاريخ 27 أكتوبر 2026، شمل 2,126 عنصراً من المدن والقرى والأحياء والرؤوس والخلجان ونقاط الشواطئ المسماة.

| درجة الثقة | العدد | مصدر الاسم |
| --- | --- | --- |
| مؤكد | 74 | اسم الشاطئ نفسه في OSM، منها 25 شاطئاً جديداً لم تكن في الاستخراج الأول (الغضابنة، رجيش، كاب سراط، لوكة، الحشان بجربة، كارن خليفة بقرقنة…) |
| مرتفعة | 30 | نقطة شاطئ مسماة على أقل من 1.5 كم (رفراف، كاب أنجيلا، سلقطة…)، أو جزيرة (جالطة، زمبرة، قوريا) |
| متوسطة | 36 | أقرب تجمّع سكني على 1 كم أو أقل |
| منخفضة | 78 | أقرب تجمّع على 1 إلى 3 كم |
| للمراجعة | 49 | أقرب تجمّع أبعد من 3 كم |

الاسم المقترح لا يُنشر للمواطن إلا بعد مصادقة المدير (حقل verified_by_admin). مثال على ما يحتاج المراجعة: شواطئ منطقة السقانس بالمنستير اقتُرح لها «شاطئ الساحلين» لأن السقانس غير مسجّل في OSM كتجمّع.

من الأسماء الحقيقية التسعة عشر في ملف Excel، 14 موجودة الآن في الطبقة. الغائبة: الهوارية، السقانس، هيبون، شط السلام، وشواطئ قرقنة (سيدي فرج). هذه تُضاف يدوياً من لوحة المدير بالنقر على الخريطة، أو تُؤخذ من المصدر الرسمي أدناه.

المصدر الرسمي المقترح لاستكمال القائمة: وزارة الصحة تراقب جودة مياه السباحة في 539 نقطة على الشريط الساحلي، ونصحت في صائفة 2026 بعدم السباحة في 49 منها (Tuniscope، 11 جويلية 2026). قائمة هذه النقاط بأسمائها ومواقعها تُطلب من الوزارة عبر الديوان، ومعها قائمة الشواطئ المحروسة من الديوان نفسه (مدنين وحدها 12 شاطئاً محروساً حسب Tuniscope، 14 جويلية 2026).

الملفات: beaches_enriched.geojson (للاستيراد) وbeaches_enriched_review.csv (للمراجعة، مرتّب حسب الولاية ودرجة الثقة).

### استكمال أسماء بقية الطبقات (27 أكتوبر)

طُبّقت طريقة الشواطئ على الطبقات الـ32 الأخرى. 26 طبقة فيها 7,510 عنصراً «بدون اسم» من أصل 22,392 عنصراً، وصار لكل منها اسم مقترح ودرجة ثقة. الطبقات الست الباقية مسمّاة كلها: الكليات، الجامعات، الوزارات، مقرات الولايات والمعتمديات، الحرس الوطني.

المرجع الجغرافي 1,800 تجمّع مسمّى (مدن وقرى وأحياء ودواوير) استُخرجت مباشرة من OpenStreetMap عبر Overpass في 27 أكتوبر 2026. فُحصت عينة من 60 عنصراً من الملف على OSM الحي، فوُجدت كلها موجودة وما تزال بلا اسم؛ أي أن الاستخراج حديث.

| درجة الثقة | العدد | القاعدة |
| --- | --- | --- |
| مرتفعة | 246 | اسم من OSM نفسه (name:en)، أو عنصر مسمّى من الطبقة نفسها على 30 م أو أقل (تكرار محتمل في OSM)، أو مقطع خطي متصل من طرفيه بمقطع مسمّى |
| متوسطة | 3,121 | اسم وصفي: نوع المرفق مع أقرب تجمّع على كيلومتر أو أقل («صيدلية بالمرسى»)، أو عنوان OSM، أو رافد يصبّ في وادٍ مسمّى |
| منخفضة | 2,314 | أقرب تجمّع على مسافة بين 1 و3 كم |
| للمراجعة | 1,829 | أقرب تجمّع على أكثر من 3 كم، وأغلبها أودية وسدود وغابات وآبار نفط في مناطق غير مأهولة |

ملاحظات:

- الاسم المقترح وصفي يعرّف المرفق على الخريطة، وليس الاسم الرسمي، إلا إذا كان مصدره OSM. لا يظهر أي اسم مقترح للمواطن قبل أن يقبله مدير الطبقات.

- الحماية المدنية (21 مقراً بلا اسم) تُطابَق مع قائمة الديوان عند وصولها، وهي المرجع النهائي لأسمائها.

- الثكنات وآبار النفط والغاز معلّمة «حساسة»، وتبقى للوزير وحده.

- السكك الحديدية: 2,131 مقطعاً بلا اسم. أغلب الشبكة الوطنية غير مسمّاة في OSM، فلم يرث الاسم بالاتصال إلا القليل.

الملفات: osm_unnamed_names_review.xlsx (ملخص بالمعادلات وورقة مراجعة بقرار المدير «قبول / تعديل / رفض») وosm_layers_enriched_geojson.zip (26 طبقة جاهزة للاستيراد).

## المصادر

تسع جلسات في مشروع E-HIMAYA على ChatGPT. الجلسة 9 هي الوحيدة التي تعتمد خطاً أساسياً موثقاً واختبارات فعلية، لذلك تُعتمد مرجعاً للحالة.

| # | الجلسة | تاريخ البدء | الدور في الترحيل |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | بدء تنفيذ المشروع (مشتركة من YM) | أكتوبر 2026 | المرجع الرسمي: R2.5، المراحل 1 إلى 4، Development 08 |
| 8 | إعداد مشروع كشف الحرائق | 9 أكتوبر | مشروع فرعي متوقف عند المرحلة الأولى |
| 7 | تصميم منصة الحماية المدنية | 3 أكتوبر | قرارات الهوية والتبليغ واللغات والمكافآت |
| 6 | تحية وسلام | 3 أكتوبر | النص الرسمي للمحاور، مكتبة الأحداث، الطقس |
| 5 | تنصيب سيرفر MediaMTX | 2 أكتوبر | البث، والنشر، وأفكار SOC |
| 4 | تحية يومية | 29 سبتمبر | أفكار موسّعة ومراجعة نقدية من 21 محوراً |
| 3 | إنشاء منظومة ذكية للتبليغ | 25 سبتمبر | المتطلبات الأولى للتبليغ المجتمعي |
| 2 | Salutation en français | 9 سبتمبر | الفكرة المؤسِّسة SSTP والـ Backlog الأول |
| 1 | الشواطئ التونسية بالتفصيل | 21 جويلية | بيانات الشواطئ ونموذج أول للتطبيق والخرائط |

الملفات المولّدة في ChatGPT (ZIP، HTML، CSV) لم تُنقل هنا، ويجب رفعها يدوياً (القسم الأخير).

## الرؤية والنطاق

e-HIMAYA (ءحماية) منصة وطنية تونسية موحّدة لإدارة البلاغات الطارئة في السلامة والوقاية والحماية المدنية. تنقل العمل من الاستجابة إلى التنبؤ، وتجمع كل الجهات في منظومة واحدة.

- اللغات: عربية، فرنسية، إنجليزية، في التطبيق وبوابة المؤسسات ولوحة القيادة.

- الواجهات: تطبيق هاتف واحد، وبوابة ويب للمؤسسات، ولوحات قيادة مركزية وجهوية.

- مستويات التشغيل: عادي، أزمة، كارثة.

- الإدارة: قاعة عمليات مركزية تشرف على كل البلاغات، وقاعات جهوية تشرف على بلاغات ولايتها في المحاور العامة.

- المبادئ: الذكاء الاصطناعي لدعم القرار مع مراجعة بشرية، وحماية المعطيات الشخصية وتشفيرها، والعمل دون اتصال.

المحاور الخمسة عشر كما صاغها صاحب المشروع:

- المواطن (Citizen Portal & Mobile App)

- المتطوعون (Volunteers Network Hub)

- المؤسسات والسلامة (Enterprise & Safety Registry)

- العمليات والتدخلات (Operational Command Center)

- القيادة والتنبؤ بالذكاء الاصطناعي (AI Command & Predictive Analytics)

- النظام والمدير وقواعد التنبيه (System Admin & Alert Rules)

- اللجنة المحلية

- اللجنة المركزية

- الذاكرة الوطنية

- البث المباشر والدرون (MediaMTX)

- المحاكاة والتحاليل الإحصائية

- المكافآت والتقدير

- لوحة القيادة الميدانية

- مكتبة الأحداث: وثائق وصوت وفيديو لكل تدخل، مع روزنامة ذكية وبحث بين تاريخين وتصفية حسب النوع والمنطقة

- ذكاء الطقس: سرعة الرياح والظروف المناخية مدمجة في التنبؤ والتدخل

## قرارات صاحب المشروع في جلسات ChatGPT

هذه قرارات صرّح بها صاحب المشروع بنفسه، وتُلزم كل عمل لاحق في Claude.

| المجال | القرار | المصدر |
| --- | --- | --- |
| خط الأساس | اعتماد R2.5 خطاً أساسياً وظيفياً ومعمارياً للتصميم فقط، مع تعليق القرارات القانونية والتنظيمية والتشغيلية التسعة، ومنع تفعيل الوظائف المقيدة | جلسة 9 |
| بوابات المراحل | لا تبدأ مرحلة إلا بإذن مستقل من صاحب المشروع | جلسة 9 |
| المرحلة 3 | غير مكتملة، تنتظر اختبارات فعلية، ومؤجلة للعودة إليها | جلسة 9 |
| المحاكاة | معتمدة حلاً مؤقتاً، مع بقاء اختبار PostgreSQL/PostGIS الحقيقي إلزامياً | جلسة 9 (Sprint 09) |
| البلاغ المجهول | CR-S04-001: حد أقصى 5 بلاغات مجهولة لكل رمز تثبيت، دون تجديد حتى التسجيل؛ يبقى الاتصال بالطوارئ ممكناً دائماً، ولا عقوبة تلقائية | جلسة 9 (Sprint 04) |
| القاعات | قاعة مركزية تشرف على الكل، وقاعات جهوية حسب الولاية في المحاور العامة | جلسة 9 |
| التحديث الآلي | المعطيات تظهر دون تحديث المتصفح في التطبيق والبوابة واللوحة، إلا صفحات إدخال المعطيات: التحديث يقتصر على تسلسل الأحداث والإحصائيات | جلسة 9 |
| اللغات | ثلاث لغات في كل الواجهات، بما فيها لوحة القيادة؛ اختيار اللغة في الشاشة الأولى | جلستا 7 و9 |
| التطبيق | تطبيق Flutter واحد، يختار فيه المستخدم صفته: مواطن، متطوع، مؤسسة | جلسة 7 |
| المواطن | التموقع إلزامي؛ رقم الهاتف يُقرأ آلياً؛ البريد والوسائط اختيارية؛ زر SOS بنقرة مطوّلة؛ رقم تتبع لكل بلاغ | جلسة 7 |
| المتطوع والمؤسسة | التسجيل والبريد وOTP إلزامية | جلسة 7 |
| الأخبار الكاذبة | تبسيط تجربة الطوارئ دون فتح باب للبلاغات الكاذبة | جلسة 7 |
| المكافآت | لا تُسنَد النقاط إلا بعد التحقق من البلاغ | جلسة 7 |
| البيئة | Ubuntu، و16GB ذاكرة أو أكثر لمشروع كشف الحرائق؛ لا مرور بـ Colab في المرحلة 2 | جلستا 8 و9 |

## المعمارية والأدوات في حزمة ChatGPT

هذه أدوات حزمة ChatGPT للمرجعية فقط. المعتمد في مشروع Claude مذكور في جدول «يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه» (البنود 3 إلى 7).

| المكوّن | الأداة | الإصدار | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| واجهة برمجية | Python + FastAPI + Pydantic v2 | 3.12 / 0.115+ | مستعمل في الكود المسلّم |
| قاعدة البيانات المستهدفة | PostgreSQL + PostGIS + SQLAlchemy + Alembic | 16 / 2.0 | مستهدف، لم يُختبر فعلياً |
| قاعدة الاختبار | SQLite | — | مستعمل في الاختبارات المحلية |
| الزمن الحقيقي | WebSocket + Redis | 7 | مصمم |
| تطبيق الهاتف | Flutter (Dart) | — | معتمد بقرار |
| لوحة القيادة | React + Vite، والخرائط Mapbox GL أو Leaflet | — | واجهات HTML/CSS/JS تجريبية مسلّمة |
| البث | MediaMTX + بث من الدرون أو الهاتف (RTSP) | — | محاكاة فقط |
| كشف الحرائق والدخان | YOLO عبر SpectraX أو Fire_Smoke_Detection | — | مرحلة الدراسة |
| الأمن | JWT + bcrypt، صلاحيات حسب الدور والولاية | — | أولي، دون تدقيق مستقل |
| النشر | Docker 24+ و Docker Compose v2 | — | لاحقاً |

مخطط البيانات الأولي يضم جداول users (نوع المستخدم: مواطن، متطوع، مؤسسة، ومستوى التحقق) وincidents (رقم تتبع، النوع، الخطورة، الإحداثيات إلزامية).

## ما تحقق في حزمة ChatGPT

لا توجد مرحلة حاصلة على قبول نهائي، والتشغيل الحقيقي معطّل. لا توجد نسبة إنجاز رسمية للمشروع كله لغياب مواصفة موزونة ومقفلة.

| المرحلة | ما طُوّر | ما بقي | المؤشر الموثق |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. الأساس والنماذج (Sprints 01–08) | SRS وSAD حتى R2.5 (130 متطلباً ومدخل تتبع)، نواة FastAPI مع SQLite، تسجيل البلاغات ومتابعتها، جلسات وأدوار أولية، بوابات تجريبية للمواطن والمؤسسات | البنية الإنتاجية عالية التوافر، اختبارات القبول والخصوصية تحت الضغط، تدقيق أمني مستقل | لا نسبة موثقة؛ خط الأساس معتمد للتصميم فقط |
| 2. الوحدات الوظيفية والمحاكاة | حوكمة جهوية وتنسيق بين الولايات، موارد وحجوزات، بث وIoT واتصالات اصطناعية | تحقق PostGIS، تشغيل MediaMTX فعلي، ربط أجهزة ميدانية، إرسال خارجي حقيقي | 7/14 بوابة اختبار (50%) أدلة أولية |
| 3. الأحداث والتكامل والموثوقية | سجل أحداث موحّد، منع التكرار، إعادة المعالجة، اختبارات تعطل وتزامن على SQLite، أداة اتساق للقراءة فقط | التزامن على PostgreSQL، التعافي الموزع، اختبارات التحمل، الاختبار عبر خادم شبكي | 2/10 بوابات (20%)، مؤجلة بقرار |
| 4. التمارين والحوكمة التدريبية (الحالية) | Dev 01–08: تقييم جاهزية التمارين، محفظة حتى 30 سيناريو، مراجعة وموافقة بشرية مستقلة، عزل صلاحيات المراجعين حسب الولاية، موافقات متعددة الولايات، دورة حياة التمرين وسحب الموافقة مع سجل تدقيق | قبول مستقل، اختبارات الحجم والأداء والأمن | 56/56 اختباراً في Development 08 (تحقق Claude: 56 ناجحاً)؛ 5 من 10 محاور |

آخر تسليم: حزمة ZIP من 378 ملفاً (كود FastAPI، واجهات HTML/CSS/JS بثلاث لغات، مخططات SQL، اختبارات وحدات وتكامل ومتصفح، وثائق، مرجع JSON لأدوات الذكاء الاصطناعي، سجل SHA-256). ملفات Figma أو PSD غير مثبتة.

مشروع كشف الحرائق: تمت دراسة المشاريع المفتوحة المصدر وتحديد الأدوات، وتوقف عند فحص خادم Ubuntu بانتظار نتائج الأوامر.

### تحقق Claude من الحزمة المستلمة (27 أكتوبر)

شغّلت الاختبارات على نسخة من الحزمة الموحّدة: 56/56 ناجحة في المرحلة 4، و359 ناجحة من أصل 360 في الحزمة كاملة. الاختبار المتخطّى يتطلب تصفح الشبكة المحلية في بيئة CI مسموح بها. الحزمتان المرفوعتان متطابقتان في الكود، والثانية جزء من الأولى.

| الملاحظة | الأثر | الإصلاح المقترح |
| --- | --- | --- |
| مفتاح DEMO_HASH_KEY الوارد في README_PHASE04_DELIVERY08 طوله 31 حرفاً، والكود يشترط 32 على الأقل | 3 اختبارات تفشل لمن يتبع الدليل حرفياً | تصحيح المثال في الدليل |
| اختبار المتصفح يفترض وجود /usr/bin/chromium | يفشل على أنظمة يختلف فيها المسار | قراءة المسار من متغير بيئة |
| اختبارات PostgreSQL (مجلد tests_pg) لم تُشغَّل | بوابة PostGIS الإلزامية ما زالت مفتوحة | تشغيلها على قاعدة PostgreSQL + PostGIS حقيقية |
| لا توجد ملفات Figma أو PSD، والتصاميم المتاحة هي 21 ملف HTML/CSS/JS | التصميم غير قابل للتعديل خارج الكود | قرار: إعداد تصاميم مرئية لاحقاً أو الاكتفاء بالكود |

## ما سيتحقق

المسار هو خطة الوصول إلى 100% المعتمدة في مشروع Claude (26 أكتوبر)، ولا يُنقل أي كود من ChatGPT. بعدها تُدرج بنود «ما أقترح اعتماده» التي توافق عليها:

- P5b: اللغة المبسطة وتقييم التطبيق وبروتوكول التجربة اليدوية للنفاذ.

- P4a: تطبيق الأعوان، الأساس (المناوبة، المهمة، المتابعة الحية).

- P4b: التقارير الميدانية حسب نوع الحادث والفرز.

- P4c: العمل دون اتصال ووحدة الوقاية.

- P6a: التحصين الداخلي واختبار الحمل بالهدف الوطني.

- P6b: كاشف الحرائق v3، ويندمج فيه مشروع الجلسة 8.

- التجربة الميدانية في ولاية واحدة بعد التراخيص.

القرارات التسعة المعلّقة، كما وردت في ملف 44_R25_Decision_Gates.csv:

| الرمز | الموضوع | الجهة المسؤولة | الوظيفة المعطّلة حتى الحسم |
| --- | --- | --- | --- |
| LGL-01 | الجهة المسؤولة عن المعالجة ومشغّلوها | جهة رسمية + مستشار قانوني | كل معالجة للبيانات الحساسة |
| LGL-02 | التصريح أو الترخيص لدى INPDP | مسؤول المعالجة وINPDP | الصحة والفيديو المحمي ونقل البيانات |
| LGL-03 | الاستضافة والنسخ والمتعهدون والنقل عبر الحدود | المالك + مسؤول المعالجة | النقل الخارجي |
| LGL-04 | رقم النجدة 198 وقناة SIP | الجهة الحكومية + مشغّل الاتصالات | الاكتفاء بـ tel:198 |
| LGL-05 | شهادة سلامة حكومية صادرة عن المنصة | السلطة المخوّلة قانوناً | مسودة شهادة فقط |
| LGL-06 | التنبيهات العامة باسم السلطة | سلطة مختصة | النشر الفعلي |
| OPS-01 | قيم SLO وRTO وRPO والسعة | مالك المشروع وقائد العمليات | صفة Production-ready |
| AI-01 | عتبات كشف النار والدخان واللهجة التونسية | لجنة سلامة وقياس مستقلة | الذكاء الاصطناعي اقتراح فقط |
| DOC-01 | التوقيع النهائي على الإصدار | مالك المشروع | حالة REVIEW_REQUIRED |

أقرب قرارين بيدك أنت: OPS-01 وDOC-01. البقية تحتاج جهات خارجية.

## نقاط أتحفّظ عليها وتحتاج موافقتك

أُعدّ هذا الجدول قبل مراجعة مشروع Claude. البنود 1 و2 و6 ملغاة بجدول التعارضات، والبنود 3 و5 و9 متفق عليها أصلاً في Claude. يبقى لقرارك البندان 4 (المكافآت المعنوية أولاً) و8 (الشواطئ، وهو البند 5 في جدول الاقتراحات).

| # | النقطة | سبب التحفّظ | ما أقترحه | قرارك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المرجع الوحيد للحالة | الجلسات 1–6 أعلنت نسباً قرب 100% لا تسندها اختبارات | اعتماد الجلسة 9 مرجعاً، ونقل الباقي كأفكار فقط | [قرارك] |
| 2 | قراءة رقم الهاتف آلياً | Android وiOS يقيّدان الوصول للرقم، وقد ترفض المتاجر التطبيق | قراءة آلية إن أمكن، وإلا OTP صامت، وإلا بلاغ SOS دون رقم | [قرارك] |
| 3 | تصنيف البلاغ "مشبوه" (0–19) = لا تدخل مباشر | بلاغ حقيقي من جهاز جديد قد يُهمل في حادث خطير | لا رفض آلياً أبداً: خفض الأولوية مع تحقق بشري سريع | [قرارك] |
| 4 | المكافآت | قد تشجع البلاغات الكاذبة وتحتاج إطاراً قانونياً | مكافآت معنوية أولاً، وبعد التحقق فقط، دون مقابل مالي حتى الحسم القانوني | [قرارك] |
| 5 | الدرون | أوامر آلية من تنبؤ غير مؤكد خطر ميداني | بث وتتبع فقط، وكل أمر يمر بموافقة بشرية | [قرارك] |
| 6 | البنية التحتية الثقيلة | Kubernetes وIstio وSOAR تفوق حاجة النموذج الحالي وتعقّد الصيانة | Docker Compose حتى التجربة الميدانية | [قرارك] |
| 7 | "التفويض المطلق" للمواصلة | قرارات لا رجعة فيها قد تمر دون مراجعتك | تفويض داخل المرحلة فقط، وكل بوابة مرحلة تحتاج موافقتك | [قرارك] |
| 8 | بيانات الشواطئ (حوالي 150 شاطئاً) | غير واضح إن كانت جزءاً من e-HIMAYA، ومصادرها لم تُراجع | إدراجها وحدة "سلامة الشواطئ" بعد التحقق من المصادر | [قرارك] |
| 9 | المعطيات الشخصية | الموقع والهاتف والوسائط معطيات حساسة | الالتزام بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 واستشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل أي تشغيل | [قرارك] |

## ملفات يجب رفعها إلى مشروع Claude

لا أستطيع تحميل ملفات ChatGPT بنفسي، وروابطها تنتهي صلاحيتها. حمّلها من الجلسة 9 ثم ارفعها إلى مشروع E-HIMAYA في Claude:

اكتملت جميع الملفات المطلوبة في 27 أكتوبر:

- ☒ حزمة المشروع الشاملة ZIP (378 ملفاً، Phase 04 / Development 08)

- ☒ الحزمة المرجعية لأدوات الذكاء الاصطناعي: داخل الحزمة الشاملة، المجلد 02_AI_PROJECT_REFERENCE

- ☒ سجل القرارات التسعة وجدول النطاق R2.5: داخل الحزمة الشاملة

- ☒ نتائج Development 08: داخل الحزمة، المجلد reports

- ☒ Description du projet.pdf (11 صفحة): البطاقة الوصفية الأصلية، وتضيف متطلبات أمنية للتسجيل (ميثاق خصوصية قبل الدخول، كلمة مرور 8 أحرف فأكثر، Captcha بعد 3 محاولات فاشلة، مهلة الجلسة، موافقة صريحة على المعالجة)

- ☒ Tunisia_Beaches_Dashboard.xlsx: 150 شاطئاً في 4 أوراق (الإحداثيات، الخصائص، المخاطر، الاستغلال) ولوحة ملخص؛ القيم لم تُراجع مصادرها بعد (التحفّظ 8)

- ☒ الوثيقة المرجعية ذات الـ 21 محوراً (Word وMarkdown بالمحتوى نفسه): للأفكار والمراجعة النقدية، وتتفق مع التحفّظات 3 و5 و6 في هذا الملف

## البند 12: برامج التركيز الموسمية طبقاتٍ على الخريطة

البرنامج وثيقة تُقرّ آخر السنة أو بداية الفصل ويُلتزم بها. في ء-حماية يصير كل برنامج سجلاً مؤرّخاً بنسخ، تتبعه نقاط محددة الموقع، ويظهر آلياً طبقةً على الخريطة طيلة فترة سريانه.

### 1. البرامج المشمولة (مثال صائفة 2026)

| البرنامج | النقاط | ما تحمله كل نقطة | تموقع النقاط |
| --- | --- | --- | --- |
| نقاط النجدة والإسعاف بالطرقات | 10 | المكان والطريق والكيلومتر، الفريق، سيارة الإسعاف، 24/24 | مؤكد: الإحداثيات في البرنامج نفسه |
| المراكز الموسمية لحماية الثروة الفلاحية والغابية | 18 | المكان، الأعوان، الشاحنات، التوقيت، تاريخ الفتح، المشرف وهاتفه | 17 بالاسم على مستوى القرية أو البلدة، وواحد يحدده المدير |
| التركز بالشواطئ | 185 | النقطة الرئيسية والفرعية، المشرفون، السباحون المنقذون (المبرمج والمركّز)، الزوارق والمعدات، التوقيت | 34 على شاطئ مسمّى، 14 على النقطة الفرعية، 88 تقريبية على مستوى البلدة، 13 للمراجعة، 36 يحددها المدير |
| أي برنامج آخر | — | الحقول نفسها، وما لا ينطبق يُترك فارغاً | — |

### 2. طريقتا الإدخال

- التدوين داخل المنظومة: نافذة «برنامج جديد» (النوع، الموسم، تاريخا السريان)، ثم إضافة النقاط بالنقر على الخريطة أو بكتابة الاسم مع اقتراح آلي للموقع. وللبدء بسرعة: «نسخ برنامج السنة الماضية» ثم تعديله.

- الاستيراد: ملف xlsx بالنموذج الموحّد، أو CSV بنفس الأعمدة، أو JSON حسب المخطط program_schema.json. يعرض النظام معاينة وتقرير أخطاء (ولاية غير معروفة، إحداثيات خارج تونس، معرّف مكرر، مجاميع غير متطابقة) قبل أي حفظ.

- وثائق Word الحالية تُحوَّل مرة واحدة إلى النموذج (أُنجز ذلك لبرامج 2026)، ثم يُعتمد النموذج بدل Word ابتداءً من الموسم القادم.

### 3. دورة حياة البرنامج والتحيين

- مسودة: تُدوَّن أو تُستورد، ولا تظهر إلا لمن يعدّها.

- معتمد: بتوقيع المسؤول (الاسم والتاريخ)، ويظهر آلياً على الخريطة من تاريخ بداية السريان إلى نهايته.

- مُحيَّن: كل تعديل (فتح نقطة، غلقها، تغيير الأعداد) ينشئ نسخة جديدة بسببها، مع عرض الفروق قبل الاعتماد والرجوع إلى النسخة السابقة. المتابعة اليومية (مثل جدول 04-07-2026) تُحيَّن من القاعة الجهوية دون إعادة البرنامج كله.

- منتهٍ: يختفي من الخريطة الحية ويُحفظ في الأرشيف، للمقارنة بين المواسم في نافذة البحث (البند 11).

### 4. الطبقات ومن يراها

| المستعمل | ما يراه |
| --- | --- |
| المواطن | نقاط النجدة بالطرقات والشواطئ المحروسة (الاسم، التوقيت، المسافة)، ضمن «الأقرب إليّ» |
| عون القاعة | كل النقاط الفاعلة في ولايته بكل حقولها، منها المشرف وهاتفه، للتوجيه إلى أقرب نقطة نجدة من الحادث |
| القاعة المركزية | الوضع الوطني: المبرمج مقابل المركّز حسب الولاية |
| مدير النظام | المسودات والنسخ والاستيراد |

اسم المشرف وهاتفه معطيات شخصية: مقيّدان بأعوان القاعة المعنية، والاتصال بهما يمر عبر المقسم.

### 5. ملاحظة على معطيات 2026

جدول الشواطئ ليوم 04-07-2026 غير متسق داخلياً: المجموع العام (2154 مبرمجاً، 1439 مركّزاً) لا يساوي مجموع المجاميع الجهوية (2127 و1439)، ومجموع الأسطر المستخرجة (2293 و1609) يختلف عن الاثنين. لذلك يحسب النموذج المجاميع بالمعادلات، ويرفع الاستيراد أي فارق بين المجموع المصرّح به والمحسوب ليراجعه المسؤول قبل الاعتماد.

الملفات: e-himaya_programmes_template_2026.xlsx (النموذج مملوءاً ببرامج 2026)، programme_points_2026.csv، programmes_2026.json، program_schema.json.

## البند 13: محور الكارثة والواجهات القيادية

عندما تتجاوز الأحداث حجم التدخل الواحد (فيضان، حرائق غابات متزامنة، عاصفة)، تُجمع التدخلات المرتبطة بها في محور كارثة: ملف أزمة واحد له نطاق جغرافي، ومستوى خطورة، وموارد، وسجل قرارات. ولكل مستوى قيادي واجهة بقدر مسؤوليته:

- القائد، رئيس القاعة المركزية، هو وحده من يعلن الحدث كارثة أو أزمة فيفتح له محوراً، ويصعّده ويغلقه (قرارك، 27 أكتوبر). وتلحق القاعة الجهوية المعنية التدخلات بالمحور المعلن وتدير العمليات.

- الوالي يطّلع على الكوارث والأزمات المعلنة في ولايته فقط، ويصدر التوصيات والقرارات.

- الوزير يطّلع على الكوارث والأزمات المعلنة في كل الولايات، في نطاقها الوطني، ويصدر التوصيات والقرارات.

القاعدة الحاكمة: التدخل العادي يبقى شأن القاعات. لا يصل حدث إلى الوالي أو الوزير إلا بعد أن يُتّفق على أنه صار كارثة أو أزمة ويُفتح له محور. عندها يطّلع عليه الوالي في جهته فقط، ويطّلع عليه الوزير في كل الولايات، وفي الحالتين في صيغة كارثة أو أزمة، لا في صيغة تدخلات متفرقة.

هذا التقسيم يطابق الإطار القانوني القائم: القانون عدد 39 لسنة 1991 المتعلق بمجابهة الكوارث ينص على لجنة جهوية لدى كل والٍ تحت سلطته، وعلى لجنة وطنية لدى وزير الداخلية. والوالي يفعّل المخطط الجهوي بقرار، والوزير يفعّل المخطط الوطني بقرار (الفصلان 3 و6). المنظومة إذن لا تخلق صلاحيات جديدة، بل تعطي الصلاحيات القائمة أداة رقمية.

### 1. ما يتعارض مع ما اتفقنا عليه (نشير إليه ونتركه)

| ما في الصور المرجعية | لماذا يُترك | البديل المعتمد |
| --- | --- | --- |
| بث كاميرات المراقبة الحضرية (Live Incident Feeds) | تتبع وتصوير خارج البلاغ، يخالف القاعدة 4 (لا تتبع) والقانون 63-2004 | «مستجدات الميدان»: صور البلاغات ووسائط الأعوان ومقاطع الدرون المرتبطة بتدخلات المحور فقط |
| خرائط كثافة السكان الحية وحركة المرور | تفترض تتبعاً خلفياً للمواطنين، وهو مرفوض | خرائط حرارية من البلاغات والتدخلات نفسها، وكثافة سكانية ثابتة من الإحصاء الرسمي |
| وحدات الشرطة ضمن لوحة الموارد | موارد جهة أخرى لا تديرها ء-حماية | تظهر كجهة شريكة بعدد معلن يُدخله ضابط الاتصال، دون تتبع ولا إسناد مباشر |
| «النمذجة التنبؤية» المصوّرة كقرار آلي | لا إسناد آلي بالذكاء الاصطناعي، والقرار للإنسان | التوقعات (طقس، انتشار حريق) طبقة إرشادية مؤرّخة بمصدرها، تُعرض ولا تقرر |

### 2. محور الكارثة: التعريف والدورة

| العنصر | المحتوى |
| --- | --- |
| الهوية | رقم المحور، الاسم («فيضانات نابل، أكتوبر 2026»)، النوع (فيضان، حريق غابات، عاصفة، زلزال، حادث تكنولوجي، أزمة صحية، أخرى) |
| النطاق | ولائي (ولاية واحدة) أو وطني (عدة ولايات، وكل ولاية فيه محور فرعي) |
| الحيّز الجغرافي | مضلع يرسمه القائد على الخريطة، ويمكن تعديله مع تطور الوضع |
| المستوى | 1 مراقبة، 2 تأهب، 3 تدخل واسع، 4 كارثة كبرى |
| المخطط | «المخطط الجهوي مفعّل بقرار الوالي عدد …» أو «المخطط الوطني مفعّل بقرار الوزير عدد …» |
| المكونات | التدخلات الملحقة، الموارد المسخّرة، مراكز الإيواء، مناطق الإخلاء، التوصيات والقرارات، تقارير الوضع، الخط الزمني |

الدورة:

- الفتح: يفتحه القائد، رئيس القاعة المركزية، وحده، ولائياً كان المحور أو وطنياً. وللقاعة الجهوية أن ترفع إليه «طلب إعلان» معلّلاً (الوقائع، التدخلات المعنية، الحيّز المقترح)، ويُسجَّل قبوله أو رفضه مع السبب. فتح المحور هو إعلان الحدث كارثة أو أزمة، ويُشعَر به الوالي والوزير فوراً.

- إلحاق التدخلات: تقترح المنظومة إلحاق كل تدخل جديد داخل الحيّز ومن نوع متوافق («يبدو مرتبطاً بمحور فيضانات نابل»)، والقائد يقبل أو يرفض. لا إلحاق آلي. ويمكن إلحاق تدخل سابق أو فصله مع ذكر السبب.

- التصعيد: عند امتداد الأزمة إلى ولاية ثانية، أو بطلب من الوزير، يرفع القائد المحور إلى النطاق الوطني، وتصبح المحاور الولائية محاور فرعية دون فقدان أي معطى.

- تقارير الوضع: تقرير دوري (بتواتر يضبطه مدير النظام في الإعدادات، حسب نوع الكارثة ومستواها) يُولَّد آلياً من الأرقام، ويراجعه القائد ويضيف تقديره، ثم يُرسَل إلى الوالي، وإلى الوزير إن كان المحور وطنياً.

- الإغلاق: بقرار من القائد، مع حصيلة نهائية (تدخلات، ضحايا، مُنقَذون، مُجلَون، موارد، مدة)، ويُحفظ في مكتبة الأحداث (البند 11) بالتسلسل الزمني الكامل.

### 3. من يرى ماذا ومن يقرر

| الدور | النطاق | يرى | يفعل |
| --- | --- | --- | --- |
| عون القاعة الجهوية | ولايته | تدخلاته والمحور الذي تتبعه | يقترح إلحاق تدخل بالمحور |
| رئيس القاعة الجهوية / المدير الجهوي للحماية المدنية | ولايته | كل تدخلات الولاية ومحاورها | يرفع طلب إعلان إلى القائد، يلحق التدخلات بالمحور المعلن، يدير الموارد، يصدر تقارير الوضع، ينفّذ القرارات ويحدّث حالتها |
| الوالي | ولايته | الكوارث والأزمات المعلنة في ولايته وتدخلاتها الملحقة، مواردها، الإيواء والإخلاء، مؤشراتها | يصدر توصيات وقرارات، يفعّل المخطط الجهوي، يطلب دعماً من الوطني |
| القاعة المركزية | كل الولايات | الكل | رئيسها (القائد) وحده يعلن الكارثة أو الأزمة ويفتح المحور ويصعّده ويغلقه، ويبتّ في طلبات الإعلان؛ وتنسق القاعة الدعم بين الولايات |
| الوزير | كل الولايات | الكوارث والأزمات المعلنة في كل الولايات، مقارنة الولايات، الطبقات الحساسة | يصدر توصيات وقرارات وطنية، يفعّل المخطط الوطني، يقرر الدعم بين الولايات |

- الإعلان هو المفتاح: التدخل غير الملحق بمحور لا يظهر للوالي ولا للوزير. وما إن يُلحق بمحور معلن حتى يصير جزءاً من الكارثة أو الأزمة في واجهتيهما.

- الحدود تفرضها قاعدة البيانات (RLS حسب الولاية)، لا الواجهة: والي نابل لا يستطيع تقنياً قراءة تدخلات سوسة.

- المعطيات الشخصية: الوالي والوزير يريان الأرقام والوضع، لا أسماء المبلّغين ولا أرقامهم ولا هويات الضحايا، إلا بطلب مسبّب يُسجَّل.

- الطبقات الحساسة تبقى للوزير وحده كما اتُّفق.

### 4. التوصية والقرار

الفرق بينهما في الإلزام: التوصية توجيه يُؤخذ به أو يُعلَّل تركه، والقرار أمر نافذ يُنفَّذ ويُتابَع.

| الحقل | المحتوى |
| --- | --- |
| النوع | توصية أو قرار |
| الصنف | إخلاء، تسخير موارد، غلق طريق أو مؤسسة، فتح مركز إيواء، طلب دعم، تفعيل مخطط، إعلام العموم، أخرى |
| النص والمرفقات | نص حر مع إمكانية رسم الحيّز المعني على الخريطة (منطقة الإخلاء مثلاً) |
| الجهة المنفّذة والأجل | رئيس القاعة الجهوية، القاعة المركزية، أو جهة شريكة؛ وتاريخ وساعة الأجل |
| الحالة | صدر ← استُلم ← قيد التنفيذ ← نُفّذ / تعذّر (مع السبب) |
| الإثبات | توقيع رقمي Ed25519 باسم مُصدره، ووقت دقيق، وسجل لا يُحذف |

- القرار لا يحرّك وحدة مباشرة. يصل إلى رئيس القاعة الذي يحوّله إلى أوامر تشغيلية، فيبقى الإسناد بيد القاعة وتبقى السلسلة القيادية سليمة.

- كل قرار يظهر على الخريطة وفي الخط الزمني، ويُحتسب في التقرير النهائي (نسبة القرارات المنفّذة ومتوسط زمن التنفيذ).

- القرارات المتعارضة: إذا خالف قرار الوزير قراراً للوالي في المحور نفسه، يُعرض التعارض على الطرفين ويُعتمد قرار الوزير.

### 5. الواجهات الثلاث (على نمط الصور المرجعية)

الطابع المشترك: غرفة عمليات داكنة، الخريطة في المركز، تنبيهات المحاور يميناً، الموارد والطبقات يساراً، والمستجدات والقرارات أسفل الشاشة. عربية من اليمين إلى اليسار مع الفرنسية والإنجليزية، وتعمل على شاشة الجدار (video wall) وعلى حاسوب المكتب وعلى اللوحة الرقمية.

أ. واجهة القيادة الميدانية (القاعة الجهوية)

- يمين: «تنبيهات الأزمة»، أي المحاور المفتوحة بألوان المستوى، ثم التدخلات غير الملحقة المقترحة للإلحاق.

- الوسط: الخريطة. حيّز المحور، التدخلات حسب النوع والخطورة، الوحدات في طريقها وفي الموقع، المستشفيات وطاقتها، مراكز الإيواء، مناطق الإخلاء، طبقة الطقس. أدوات: تكبير، تحريك، 2D/3D، قياس المسافة، رسم الحيّز.

- يسار: «انتشار الموارد» (إسعاف 12/15، إطفاء 8/10، إنقاذ، غطس، معدات ثقيلة، متطوعون) مع التحكم في الطبقات.

- أسفل: مستجدات الميدان (صور البلاغات ووسائط الأعوان والدرون)، القرارات الواردة بحالتها، والخط الزمني.

ب. واجهة الوالي

للقراءة والقرار، لا للتشغيل:

- رأس الشاشة: مؤشرات الكوارث والأزمات المعلنة في الولاية: المحاور المفتوحة ومستواها، التدخلات الملحقة بها، الضحايا، المُنقَذون، المُجلَون، مراكز الإيواء ونسبة امتلائها.

- الوسط: خريطة الولاية بالمعتمديات، وعليها حيّز كل محور وتدخلاته.

- يمين: قائمة الكوارث والأزمات المعلنة بترتيب المستوى، والنقر على أي منها يفتح ملفها للقراءة.

- يسار: الموارد المسخّرة للمحاور، ونقص الموارد المرفوع من القاعة («ينقص 3 مضخات»).

- أسفل: آخر تقرير وضع، وزرّا «توصية» و«قرار»، وسجل ما أصدره بحالة تنفيذ كل عنصر.

- حين لا توجد كارثة معلنة: تعرض الواجهة «لا كارثة أو أزمة معلنة في الولاية» مع أرشيف المحاور المغلقة.

ج. واجهة الوزير

- الوسط: خريطة وطنية بالولايات الأربع والعشرين ملوّنة حسب أعلى مستوى محور فيها، مع ثلاثية الأبعاد اختيارياً على نمط الصورة الثالثة.

- يمين: الأزمات الوطنية والمحاور الولائية النشطة، ثم ترتيب الولايات المعنية حسب ثقل الكارثة (تدخلات المحاور مقابل الموارد المتاحة).

- يسار: الموارد الوطنية والاحتياطي، وطلبات الدعم بين الولايات بانتظار القرار، والطبقات بما فيها الحساسة.

- أسفل: مقارنة الولايات (رسوم بيانية)، قرارات الوزير وحالتها، وتقارير الوضع المجمّعة.

- النزول إلى ولاية: النقر على ولاية يعرض ما يراه واليها، للقراءة، مع إمكانية إصدار قرار وطني يخصها.

### 6. الإشعارات

- إعلان كارثة أو أزمة (فتح محور): والي الجهة والوزير فوراً.

- قرار جديد: الجهة المنفّذة فوراً، مع تذكير عند اقتراب الأجل وتنبيه للمُصدر عند فواته.

- تعذّر التنفيذ: المُصدر فوراً، مع السبب.

- الإشعار في الواجهة وعبر Firebase للهاتف، وبمكالمة آلية عبر المقسم للمستوى 4.

### 7. ما يُبنى عليه وما هو جديد

- قائم: القاعات الجهوية والقاعة المركزية، RBAC + ABAC، RLS حسب الولاية، توقيع Ed25519، الطبقات (البند 10)، مكتبة الأحداث (البند 11)، نافذة أصحاب القرار (البند 11).

- جديد:

  - جداول المحور ومحاوره الفرعية وروابط التدخلات.

  - جدول التوصيات والقرارات بدورة حالتها.

  - دوران جديدان: الوالي والوزير.

  - تقرير الوضع الدوري.

  - الواجهات الثلاث.

- يحتاج قراراً منك:

  - حُسم: الجهة المخوّلة بإعلان الكارثة هي القائد، رئيس القاعة المركزية، وحده (27 أكتوبر).

  - حُسم: لا يرى الوالي أي طبقة حساسة حتى أثناء محور مفتوح؛ الطبقات الحساسة للوزير وحده (27 أكتوبر)

  - حُسم: تواتر تقرير الوضع يضبطه مدير النظام في الإعدادات (27 أكتوبر).